АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2021г. № 20

с.Володино

Кривошеинский район

Томская область

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод

на территории Володинского сельского поселения в 2021 году

 В целях предотвращения гибели людей, сельскохозяйственных животных, снижения экономического ущерба, обеспечения пожарной безопасности и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья 2021 года, по согласованию с руководителями учреждений и организаций

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Возложить обязанности по организации работ, своевременному реагированию на возникающие ЧС в период весеннего половодья 2021 года на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Володинского сельского поселения (Председатель КЧС - Петрова Р.П.).

 2. Утвердить состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых, сельскохозяйственных объектов независимо от форм собственности и жилых домов к половодью. (Приложение №1)

 3. Утвердить план мероприятий по организации работ в период весеннего половодья на территории Володинского сельского поселения в 2021году. (Приложение №2).

 4. Утвердить состав мобильной бригады из работников ООО «Водовод-М» (по согласованию) и работников Администрации поселения для оказания адресной помощи жителям при подтоплении. (Приложение №3)

 5. Провести разъяснительную работу среди населения по сохранности личной собственности граждан и действиях при наводнении(отв.Семина Е.А).

 6. Разработать памятку населению на случай паводка (отв.Семина Е.А.). Распространить под роспись памятки среди населения д.Старосайнаково до 01.04.2021г.(отв.Семина Е.А).

 7. Организовать очистку дренажных труб во всех населенных пунктах (отв.Ивановский П.Н.)

 8. Утвердить схему оповещения членов КЧС и ПБ, звеньев и бригад (Приложение №4)

 9.Утвердить сводные данные по возможному отселению жителей и скота д.Старосайнаково, жилье которых попадает под подтопление в период весеннего паводка 2021 года (Приложение №5).

 10. Утвердить безопасные места для сбора скота во время эвакуации (Приложение №6).

 11. Утвердить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий 2021 года (Приложение №7).

12. Бухгалтерии( Ермаковой Е.А.) обеспечить своевременное перечисление средств для создания запасов ГСМ для лодочного мотора.

 13. Постановление №15 от 06.03.2020г. «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Володинского сельского поселения в 2020 году» считать утратившим силу.

Глава Володинского сельского поселения Р.П.Петрова

Семина Е.А.

4-54-33

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО «Водовод-М»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Колпашников

Направлено:

Прокуратура, ГУ «7ПЧ ФПС по ТО»,ОГПН; РОВД;ЦРБ,ООО «ГазпромТрансгазТомск»,МБОУ «Володинская СОШ», Подстанция 110/10, АЗС №10; ОС; ВМГК; ООО «Водовод-М»

Приложение №1

 к постановлению Администрации

 Володинского сельского поселения

 от 15.03.2021г № 20

**СОСТАВ**

**ОПЕРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ КОМИССИИ**

Начальник группы – Петрова Р.П. – Глава Администрации Володинского сельского

 поселения

Секретарь – Семина Е.А. – главный специалист Администрации Володинского

 сельского поселения

 Члены рабочей группы (по согласованию):

1. Александрова С.Л. – директор МБОУ «Володинская СОШ»
2. Башмакова Т.С. - врач ОВП с.Володино
3. Колпашников С.В. - директор ООО «Водовод-М»
4. Нагин М.В. – ветеринарный врач с.Володино
5. Черных Д.А. – начальник пожарной части ГПС
6. Коренев И.С. – инженер по технике безопасности Володинской КС

 ОАО «Газпром Трансгаз Томск»

 Приложение №2

 к постановлению Администрации

 Володинского сельского поселения

 от 15.03.2021г №20

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ В ПЕРИОД ПОЛОВОДЬЯ НА**

**ТЕРРИТОРИИ ВОЛОДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  Наименование мероприятий | Срокисполнения | Ответственные |
| 1 | Провести заседание КЧС о ходе подготовки к паводковому периоду | до27.03.2021 | Петрова Р.П. |
| 2 | Завести необходимое количество газовых баллонов по заявкам жителей д.Старосайнаково | до05.04.2021 | Петрова Р.П. |
| 3 | Организовать подготовку плавсредств для проведения спасательных работ и эвакуации населения д.Старосайнаково.Обеспечить переправу людей через р.Шегарку в случае повреждения дороги до д.Старосайнаково  | пообстановке | Петрова Р.П.Ивановский П.Н. |
| 4 | Создать группу оповещения на случай эвакуации населения из зон затопления, провести их обучение | до31.03.2021 | Петрова Р.П.Семина Е.А. |
| 5 | Определить места расселения людейи организовать их питание, медицинское обслуживаниеВ случае эвакуации населения из д.Старосайнаково организовать автобус для перевозки в с.Володино  | понеобходимости | Петрова Р.П. Александрова С.Л. Башмакова Т.С.  |
| 6 | Определить и подготовить места отгона и при необходимости осуществить отгон сельскохозяйственных животных, обеспечить их кормами и ветеринарным обслуживанием | понеобходимости | Семина Е.А. Нагин М.В.Ивановский П.Н. |
| 7 | Осуществлять постоянный контроль паводковой обстановки с представлением ежедневных донесений председателю КЧС Володинского сельского поселения | постоянно | Ивановский П.Н.Дьячков И.И. |
| 8 | Организовать проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий в зонах подтопления и контроль за их выполнением | Понеобходимости | Петрова Р.П. Нагин М.В. |
| 9 | Спланировать и организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период. Обеспечить постоянное информирование населения о возможной и складывающейся обстановке | На период половодья | Семина Е.А Дьячков И.И. |
| 10 | Организовать временные посты наблюдения за уровнем воды в р.Шегарка во время интенсивного снеготаяния и ледохода | По необходимости | Ивановский П.Н.Дьячков И.И. |
| 11 | Организовать страхование имущества населения попадающего в зону подтопления | до31.03.2021 | Семина Е.А. |

 Приложение №3

 к постановлению Администрации

 Володинского сельского поселения

 от 15.03.2021г №20

**СОСТАВ**

**МОБИЛЬНОЙ БРИГАДЫ**

для оказания адресной помощи населению в период

весеннего половодья в 2021 году

Старший группы – Ивановский П.Н. – тракторист Администрации Володинского

 сельского поселения

 Члены группы:

1. Савченко А.О. – водитель Администрации Володинского сельского поселения
2. Ивашнев А.В. - водитель ООО «Водовод- М»

Приложение №4

 к постановлению Администрации

 Володинского сельского поселения

 от 15.03.2021 №20

СХЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ

КЧС и ПБ Володинского сельского поселения и членов АСФ (паводок )

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оперативный дежурный ЕДДСтел. 2-14-26 |  | Глава поселения Петрова Р.П.тел.раб. 4-54-33, тел.дом.4-54-69тел.сот. 8 9009237955с.Володино, ул.Коммунистическая, 62-2 |

|  |
| --- |
| Главный специалистСемина Е.А.тел.раб. 4-54-33, тел.дом.4-54-22тел.сот. 8 962 779 0898с.Володино, ул.Колхозная,5-1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бакунчев Е.Гтел.раб. 4-57-50, тел.дом.4-55-26тел.сот.89832321091 |  | Ивановский П.Н.тел.сот.89528851679 |  | Директор ООО «Водовод М»Колпашников С.В.тел.сот 89609756770 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участковый инспекторХолматов А.А.тел.сот.89993160318 |  | Дьячков И.И.тел.дом.4-54-68тел.сот.8 9138421865д.Старосайнаковоул.Набережная, 13-1 |  | Ивашнев А.В.тел.сот.89609756770 |

Приложение №5

 к постановлению Администрации

 Володинского сельского поселения

 от 15.03.2021 №20

**Сводные данные по возможному отселению жителей и скота**

**д.Старосайнаково и с.Володино, жильё которых попадает под подтопление**

**в период весеннего паводка 2021г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Подтопляемые здания | Всегопроживает | Изних:дети | инвалиды | пенсионеры | Кто из мобильнойгруппы закреплен | Куда планируетсяэвакуация | Количество скота | ФИОответственного |
| **деревня Старосайнаково** |
| 1 | ул.Набережная, 21 | пустующий |  |  |  | Савченко А.О. | ул.Заречная,9, кафе-гостиница «Берлога |  | Сёмина Е.А. |
| 2 | ул.Набережная, 23 | пустующий |  |  |  | Ивашнев А.В. | ул.Набережная,56 |  | Сёмина Е.А. |
| 3 | ул.Набережная, 25 | пустующий |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул.Набережная, 38 | 1 |  |  | 1 | Савченко А.О. | ул.Заречная,9, кафе-гостиница «Берлога |  | Сёмина Е.А. |
| 5 | ул.Озёрная, 1-1 | 2 |  |  |  | Ивашнев А.В. | ул.Набережная, 13-2; | КРС-2; свиньи-3;птица-10; пчелосемьи -5 | Сёмина Е.А. |
| 6 | ул.Озёрная, 1-2 | 5 | 3 |  |  |  | ул.Набережная, 11-2; | свиньи-2; птица-15 | Сёмина Е.А. |
| 7 | ул.Озёрная, 3 | 3 |  | 1 |  | Савченко А.О. | ул.Набережная, 24; |  | Сёмина Е.А. |
| 8 | ул.Озёрная, 4 | пустующий |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ул.Озёрная, 5 | 2 |  |  | 1 | Ивашнев А.В. | ул.Набережная, 46; |  | Сёмина Е.А. |
| 10 | ул.Озёрная, 6 | 6 | 2 | 1 |  | Савченко А.О. | ул.Заречная,9, кафе-гостиница «Берлога |  | Сёмина Е.А. |
| 11 | ул.Озёрная, 8 | 1 |  |  | 1 | Ивашнев А.В. | ул.Заречная,9, кафе-гостиница «Берлога |  | Сёмина Е.А. |
| **Итого:** | **20** | **5** | **2** | **3** |  |  | **КРС-2; свиньи-5; птица- 25; пчелосемьи-5** |  |
| **село Володино** |
| 1 | ул. Заречная, 12-1 | 2 |  |  | 1 | Савченко А.О  | с.Володино, ул.Заречная,10 |  овцы-5;  | Сёмина Е.А. |
| 2 | ул. Заречная, 12-1 | пустующий |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:**  | **2** |  |  | **1** |  |  | **овцы-5;**  |  |
| **Итого по поселению:** | **22** | **5** | **2** | **4** |  |  | **КРС-4; свиньи-5;****овцы-5;птица-25** |  |

Скот ЛПХ, попадающих под подтопление в период весеннего паводка, отгоняется для размещения по адресу:ул.Набережная,56, д.Старосайнаково

 Приложение №6

 к постановлению Администрации

 Володинского сельского поселения

 от 15.03.2021 №20

**БЕЗОПАСНЫЕ МЕСТА ДИСЛОКАЦИИ**

**СКОТА ЛИЧНЫХ ПОДВОРИЙ В СЛУЧАЕ НАВОДНЕНИЯ:**

1.д.Старосайнаково – ул.Набережная,56 -здание фермы Дьячкова О.Н(по согласованию)

2. с.Володино – ул.Заречная, 10-пустующий дом

 Приложение №7

 к постановлению Администрации

 Володинского сельского поселения

 от 15.03.2021г №20

СОСТАВ

сил и средств привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения

спасательных и аварийно-восстановительных работ в период весеннего половодья 2021 года в МО «Володинское сельское поселение»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование подразделения(формирования), место дислокации, ведомственная принадлежность | ДолжностьФИОруководителя, телефон  | Телефондиспет-чера (код) | Техника (марка,количество) | Другие материальные средства | Зонаответственности |
| Личныйсостав | Авиа | Автомобильная | Инженерная | Другаятехника(марка,количество) | Плав.средства(марка, кол-во) | Жилетыспасательные | Электростанциипереносные(марка,кол | Палатки | Печи(комплектов) |
| 1. | Сводная группа Володинского сельскогопоселения, с.Володино,муниципальная | ГлавапоселенияПетроваРаиса Петровна | (838251)-4-54-33 | 4 | - | Вакуумная машина КО-503В-2 – 1 ед.,RENAULTSANDERO, № К 361 СУАдминистрации Володинского СП, водитель – Савченко А.О. -1 ед | Трактор колесный МТЗ-82 – 1 ед., | Мотопомпа«Хонда»1 ед. | Лодкамотор.-1 ед. | 6к-тов | - | - | - | Володинскоесельское поселение,д.Старосайнаково,с.Володино |

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ:Глава Администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.П. Петрова |

 Приложение № 8

к постановлению Администрации

Володинского сельского поселения

 от 06.03.2020 г. №15

**ИНСТРУКЦИЯ**

**Оперативному дежурному Администрации Володинского сельского поселения при возникновении чрезвычайных ситуаций**

Оперативный дежурный во время паводка на территории Володинского сельского поселе­ния отвечает за своевременное доведение информации о возникшей чрезвычайной ситуации во время паводка и других чрезвычайных ситуациях до должностных лиц Администрации Володинского сельского поселения, оперативного дежурного Администрации Кривошеинского района.

Оповещение работников Администрации Володинского сельского поселения и оператив­ного дежурного Администрации Володинского сельского поселения проводится по личному распоряже­нию Главы Администрации Володинского сельского поселения или его заместителя по ЧС или лица, исполняющего их обязанности путем доведения до работников сигнала «СБОР».

При получении от Главы Администрации поселения сигнала «СБОР» оперативный де­журный обязан:

1. Уточнить у Главы поселения район ограничения на оповещение.
2. Сделать запись о получении распоряжения в журнале оперативной информации. При­мер: «Получено распоряжение Главы поселения на оповещение без ограничений в 19-00 час, 25.04.2021 г. Дежурный Иванов И.И.»
3. Приступить к оповещению согласно «Схемы оповещения работников Администрации Володинского сельского поселения».
4. Оповестить заместителя Главы Администрации по ГО и ЧС Семину Е.А.
5. Сделать запись о результатах оповещения в журнале оперативной информации, указав, кто, в какое время был оповещен.
6. Результаты оповещения доложить Главе поселения Петровой Р.П..

ПРИМЕЧАНИЕ:

На выполнение указанных мероприятий отводится 15 минут с момента распоряжения Главы Администрации.